Приложение №1

к Паспорту ОСИ

Дата   «30» июля  2013  г.

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | И.о. директора МБУ «Княжпогостский РИКМ»_____________________ (Селиверстова Н.П.) |
|  | «14» июля 2020г. |

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

_____Муниципальное бюджетное учреждение «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей»

_______________________________________________________________

(наименование учреждения)

Муниципальное бюджетное учреждение «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей»____________

(наименование объекта)

___________________________Республика Коми, г.Емва, ул.Дзержинсколго,д.74_________________________________________

Адрес объекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ) | Срок исполнения (этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ |  |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | Г,О,С,У | 1 этап, с 14 мая 2018 г. | Приказ № 6-од от 14.05.2018 г (без финансирования) | Обеспечена доступность для категорий инвалидов Г,О,С,У |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | 1 этап 14.05.2018 г. | 1) Приказом № 6-од от 14.05.2018 2) Инструкция о порядке оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам граждан при посещении МБУ «Княжпогостский РИКМ» (прил. к приказу). 3) Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов в МБУ «Княжпогостский РИКМ», включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями». (прил. к приказу). (без финансирования) | Локальные акты содержат разделы по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | Все категории | 1 этап 14.05.2018 г. | 1) Приказ № 7-од от 14.05.2018 г. (без финансирования) | В должностных инструкциях закреплены функции по оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | 1 этап 15.05.2018 г. | 1) Приказ № 6-од от 14.05.2018 г. 2) «Программа обучения работников по оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам при посещении МБУ «Княжпогостский РИКМ. (без финансирования) | Организовано обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам 15.05.2018 г. проведено инструктирование работников для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | 1 этап | Приказ № 6-од от 14.05.2018 г. (без финансирования) | На информационном стенде, на странице «ВКонтакте» вывешена информация об обеспечении условий доступности для инвалидов в МБУ «Княжпогостский РИКМ». |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | 1 этап | Приказ № 6-од от 14.05.2018 г. ), Приказ № 7-од от 14.05.2018 г. (без финансирования) | Обеспечена возможность проведения экскурсий для посетителей Г, С с допуском сурдопереводчика |
| 2. | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  | 1 этап | Положение о работе клуба «Старожилы» (утв. 08.10.2015 г.) (без финансирования) | Организовано предоставление услуг инвалидам на дому (по месту проживания) |
| 3. | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате |  | 1 этап | Регламент МБУ «Княжпогостский РИКМ предоставления муниц. услуги «По публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в т.ч.в виртуальном режиме (прил. к приказу № 8-од от 07.02.2012 г.) (без финансирования) | Организовано предоставление консультаций и исторических справок, изображений музейных предметов в дистанционной форме (в сети Интернет, в т.ч. на странице музея «ВКонтакте», на сайте Госкаталога РФ) |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | 2 этап 2019 г. | Приказ № 6-од от 14.05.2018 г. |  |
| - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 3 этап 2020 г. | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. |  |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 3 этап | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. |  |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 2 этап | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: 1.Устранение барьеров на пути следования (выравнивание тротуара, асфальта, демонтаж бортиков, устройство съездов). 2.Установка тактильных средств на пути следования (плитка). 3.Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки. 4.Обустройство автостоянки (площадки для остановки специализированных средств): нанесение асфальтового покрытия, нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие, установка спецзнака). 5. Установка декоративных ограждений, вып. направляющую функцию | Все категории |  | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. |  |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  | - |  |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: 1) Переоборудование крыльца (строительство крыльца в кирпичном/блочном исполнении, расширение входной площадки до нормативов) 2) Расширение дверных проемов, замена дверей на более широкие, с отделкой (1 дверь металлическая входная, 2-я- деревянная внутренняя) 3) Замена ступеней на более низкие по норме. 4)Устройство откидного пандуса из стали. |  |  | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. |  |
|  | 5)Устройство беспроводной кнопки вызова персонала (с приемником и тактильной табличкой). |  | июль 2020г. | план ФХД на 2020г. от 18 июня 2020г. | исполнено июль 2020г. |
|  | 6) Установка знаков доступности |  | июль 2020г. | план ФХД на 2020г. от 18 июня 2020г. | исполнено июль 2020г. |
|  | 7) Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля |  | июль 2020г | план ФХД на 2020г. от 18 июня 2020г. | исполнено июль 2020г. |
|  | 8) Установка контрастной ленты на ступени лестницы, вокруг дверей |  | июль 2020г | план ФХД на 2020г. от 18 июня 2020г. | исполнено июль 2020г. |
|  | 9) Укладка тактильной плитки перед лестницей и пандусом |  |  |  |  |
|  | 10)Установка перил и поручней. |  | июль 2020г | без финансирования | исполнено июль 2020г. |
|  | 11) Установка дополнительных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные сливы). |  |  |  |  |
|  | 12) Установка средств информационно - навигационной поддержки (тактильного стенда, обозначений около входной двери, световые маяки, бегущая строка-табло) |  | июль 2020г | план ФХД на 2020г. от 18 июня 2020г. | исполнено июль 2020г. |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  | - |  |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: 1. Установка поручней, тактильных направляющих табличек-пиктограмм (1 и 2 этаж), мнемосхем. 2.Ликвидация порогов на пути следования. 3.Расширение дверных проемов с отделкой (1 этаж и 2 этаж). 4.Установка информирующих обозначений 5.Установка перекатных пандусов. 6. Звуковые маяки для слабослышащих. |  | июль 2020г | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. план ФХД на 2020г. от 18 июня 2020г. | исполнено июль 2020г. |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: пандус переносной |  |  | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: |  |  | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г |  |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: - Переоборудование санитарного узла-кирпичная/блочная пристройка к зданию. Расширение дверных проемов, с отделкой и заменой дверей. - Демонтаж и подводка коммуникаций . - Замена сантехники для инвалидов. - Установка поручней для унитазов и раковин. - Установка кнопки вызова помощи. - Установка тактильных табличек и обозначений. |  |  | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г | Оборудование доступного санитарно-гигиенического помещения |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  | - |  |
| 3.6 | По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов |  |  | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г |  |
| 3.6.1 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории | июль 2020г | план ФХД на 2020г. от 18 июня 2020г | исполнено июль 2020г. Информация размещена |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | июль 2020г | план ФХД на 2020г. от 18 июня 2020г | исполнено июль 2020г. |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | С |  | Приказ № 6-од от 14.05.2018 г. |  |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории |  |  |  |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | Все категории |  |  |  |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | 1 этап | Схема пути проезда к музею | https://vk.com/doc-105260235_449256195 (раздел «Документы») |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | 1 этап | Итоги анкетирования посетителей музея по вопросам дос-ти инвалидов 150 чел. (2017 г.) | От остановки транспорта путь к объекту доступен |

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

| СОГЛАСОВАНО: | Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) |
| --- | --- |
| Представитель общественной организации инвалидов | Замечания и предложения со стороны представителя ООИ*** |
| ________________________________________________________ Название организации | __________________________________________________________ |
| ________________________________(_______________________) Фамилия, Имя, Отчество | __________________________________________________________ |
| _________________________________________________________ (координаты для связи) | __________________________________________________________ |
| Дата согласования «____» ______________________20_______г. | __________________________________________________________ *** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий |

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

_____Муниципальное бюджетное учреждение «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей»

______________________________________________________________

(наименование учреждения)

Филиал музея –Краеведческий музей им. П.А.Сорокина

(наименование объекта)

___________________________Республика Коми, с.Туръя, ул.Центральная, дом. 110_________________________________________

Адрес объекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ) | Срок исполнения (этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ |  |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | Г,О,С,У | 1 этап, с 14 мая 2018 г. | Приказ № 6-од от 14.05.2018 г (без финансирования) | Обеспечена доступность для категорий инвалидов Г,О,С,У |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | 1 этап 14.05.2018 г. | 1) Приказом № 6-од от 14.05.2018 2) Инструкция о порядке оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам граждан при посещении МБУ «Княжпогостский РИКМ» (прил. к приказу). 3) Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов в МБУ «Княжпогостский РИКМ», включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями». (прил. к приказу). (без финансирования) | Локальные акты содержат разделы по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | Все категории | 1 этап 14.05.2018 г. | 1) Приказ № 7-од от 14.05.2018 г. (без финансирования) | В должностных инстру-кциях закреплены функции по оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | 1 этап 15.05.2018 г. | 1) Приказ № 6-од от 14.05.2018 г. 2) «Программа обучения работников по оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам при посещении МБУ «Княжпогостский РИКМ. (без финансирования) | Организовано обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам 15.05.2018 г. проведено инструктирование работников для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | 1 этап | Приказ № 6-од от 14.05.2018 г. (без финансирования) | На информационном стенде, на странице «ВКонтакте» вывешена информация об обеспечении условий доступности для инвалидов в МБУ «Княжпогостский РИКМ». |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | 1 этап | Приказ № 6-од от 14.05.2018 г. ), Приказ № 7-од от 14.05.2018 г. (без финансирования) | Обеспечена возможность проведения экскурсий для посетителей Г, С с допуском сурдопереводчика |
| 2. | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  | 1 этап | Положение о работе клуба «Старожилы» (утв. 08.10.2015 г.) (без финансирования) | Организовано предоставление услуг инвалидам на дому |
| 3. | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате |  | 1 этап | В филиале подключение к сети Интернет отсутствует | Техническая возможность дистанционного оказания услуг отсутствует |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | 2 этап 2019 г. | Приказ № 6-од от 14.05.2018 г. |  |
| - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 3 этап 2020 г. | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. |  |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 3 этап | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. |  |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 2 этап | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: 1.Устранение барьеров на пути следования (расширение тротуара, устройство съездов). 2.установка указателей движения. 3. реконструкция калитки | Все категории |  | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. | Выполнен ремонт –расширение тротуара, ремонт калитки (2015-16 гг.) |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  | - |  |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: - Устройство нескользкого покрытия перед входом и наружной лестницей. - Установка знаков доступности - Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля. 4) Контрастная окраска ступеней. | июль 2020г. июль 2020г. |  | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. план ФХД на 2020г. от 18 июня 2020г. план ФХД на 2020г. от 18 июня 2020г. | исполнено июль 2020г. исполнено июль 2020г. |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  | - |  |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: 1. Обустройство мест для сидения. 2.Ликвидация порогов на пути следования. 3.Расширение дверных проемов 4.Установка информирующих обозначений. |  |  | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. |  |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  | - |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: |  |  | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г |  |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: |  |  | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г | Оборудование доступного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов технически не выполнимо, не предусмотрено проектом здания и его исторической планировкой |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  | - |  |
| 3.6 | По системе информации – обеспечение информ. на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов |  |  | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г |  |
| 3.6.1 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории | июль 2020г. | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. план ФХД на 2020г. от 18.июня 2020г. | исполнено июль 2020г. Информация размещена |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графич. информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | июль 2020г. | Паспорт доступности ОСИ от 30.07. 2013 г. план ФХД на 2020г. от 18 июня 2020г. | исполнено июль 2020г. |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | С |  | Приказ № 6-од от 14.05.2018 г. | Допуск обеспечен |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории |  |  |  |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей инф-ии (информационно-дисп.службы, инфо-киоска, памяток) | Все категории |  |  |  |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | 1 этап | Схема пути проезда к музею | https://vk.com/doc-105260235_449256195 (раздел «Документы») |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | 1 этап | Итоги анкетирования пос-лей музея по вопросам доступности инвалидов 150 чел. (2017 г.) | От остановки транспорта путь к объекту доступен |

Примечания:* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

| СОГЛАСОВАНО: | Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) |
| --- | --- |
| Представитель общественной организации инвалидов | Замечания и предложения со стороны представителя ООИ*** |
| ________________________________________________________ Название организации | __________________________________________________________ |
| ________________________________(_______________________) Фамилия, Имя, Отчество | __________________________________________________________ |
| _________________________________________________________ (координаты для связи) | __________________________________________________________ |
| Дата согласования «____» ______________________20_______г. | __________________________________________________________ *** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий |